| СОГЛАСОВАНО: |  | СОГЛАСОВАНО: |  | - УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель мэра по строительству - председатель комитета по строительству администрации г. Астрахани ____________В.Ю. Кузнецов «____»_____________ 2008 г. |  | Председатель комитета по образованию и науке администрации г. Астрахани ____________И.С. Рычагов «____»_____________ 2008 г. |  | Директор Муниципального казенного предприятия г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству» _________А.В. Сорокин «_____» _________ 2008 г. |

РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР аукциона 05А-м/08 -КР

ДОКУМЕНТАЦИЯ об АУКЦИОНЕ

открытый аукцион на выполнение подрядных работ по объекту  «Капитальный ремонт здания МДУ №1 по ул. 8-я Железнодорожная, 57 в Ленинском районе г. Астрахани. Ремонт кровли»

г. Астрахань

2008 год

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание | 2 |
| 2 | Часть 1. Извещение о проведения аукциона | 3 |
| 3 | Часть 2. Общие условия проведения аукциона | 4 |
| 4 | # Часть3. Образцы форм для заполнения участниками размещения заказа | 19 |
| 5 | Часть 4. Проект муниципального контракта | 24 |
| 6 | Часть 5. Техническая часть. | 48 |

# ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на выполнение подрядных  работ

реестровый номер аукциона 05А-м/08-КР

Заказчик: Муниципальное казенное предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству». Почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина , 23

Адрес электронной почты: mkpdirect@veriga.ru, телефон / факс: (8512) 22-52-77
Предмет контракта (лота):

Выполнение подрядных работ по объекту  «Капитальный ремонт здания МДУ №1 по ул. 8-я Железнодорожная, 57 в Ленинском районе г. Астрахани. Ремонт кровли»

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

795 455 (семьсот девяносто пять тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей.

Место выполнения работ:

г. Астрахань, Ленинский район, ул. 8-я Железнодорожная, 57.

Преференции: ОИ – 0  %, УиПИС – 0  %.

Комплект  документации об аукционе предоставляется бесплатно всем заинтересованным лицам в течение 2-х рабочих дней после получения запроса на получение  документации в виде письма или электронного документа с указанием наименования  аукциона по адресу Заказчика: Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Ленина , 23  с  «23» мая 2008 г.

Срок окончания предоставления документации об аукционе:   13 июня 2008 г.

Официальный сайт:

Сайт управления муниципального заказа администрации города Астрахани – www.zakaz.astrgorod.ru

Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Не требуется.

Обеспечение исполнения муниципального контракта:

Не требуется.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет производиться с 10 ч. 00 мин  ч. «13» июня  2008 г. (время московское).

Аукцион будет проводиться по адресу: г. Астрахань, ул. Ленина , 23   в 11 ч. 00 мин «23» июня 2008 г. (время московское) в присутствии представителей претендентов.

Директор                                                                            А. В. Сорокин

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ  УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изм. от 31.12.2005 г. № 207-ФЗ; 27.07.2006 г. № 142-ФЗ; 20.04.2007 г. № 53-ФЗ, 24.07.2007 г. №218-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим муниципальный заказ, включая нормативные правовые акты Астраханской области и МО «Город Астрахань».

1.2. Предмет контракта (лота):

Выполнение подрядных работ по объекту  «Капитальный ремонт здания МДУ №1 по ул. 8-я Железнодорожная, 57 в Ленинском районе г. Астрахани. Ремонт кровли»

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта (лота):

795 455 (семьсот девяносто пять тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей.

1.4. Место, условия и сроки выполнения работ:

Место: г. Астрахань, Ленинский район, ул. 8 Железнодорожная, 57.

Условия: в соответствие требованиям технической части (часть 4 настоящей документации об аукционе), учитывая, что работы должны быть выполнены в установленные сроки. Оплата выполненных работ осуществляется по мере поступления бюджетных средств в соответствии с лимитами бюджетного финансирования, доведенными до заказчика распорядителем бюджетных средств.

Сроки:  - 1 календарный месяц с момента подписания контракта.

1.5. Источник финансирования, форма, срок и  порядок оплаты

1.5.1. Заказчик намерен использовать на финансирование муниципального контракта, который будет заключен по результатам данного аукциона средства бюджета муниципального образования «Город Астрахань».

1.5.2. Оплата осуществляется за фактические выполненные работы, по предъявлению всех необходимых документов, в соответствии с лимитами бюджетного финансирования, доведенными до заказчика распорядителем бюджетных средств, в безналичной форме, исходя из поступлений финансовых средств из бюджета.

Выполненные работы подтверждаются подписанными обеими сторонами актами о приёмке выполненных работ (КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ (КС-3).

Заказчик  с возможной отсрочкой платежей до 30 дней после окончания отчетного периода оплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых Заказчиком работ.

«Заказчик», при наличии денежных средств, вправе предоставить «Подрядчику» аванс в размере до 30 % стоимости контракта для приобретения оборудования и материалов.

1.6. Требования к участникам размещения заказа

1.6.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

1. Соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющихся предметом аукциона.

2. Не проведение ликвидации участника размещения заказа (для юридических лиц) и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике  размещения заказа.

1.6.3. Заказчик, аукционная комиссия проверяет соответствие участников размещения заказа требованию, указанному в подпункте 5 пункта 1.6.2. настоящей документации об аукционе, а также вправе проверять соответствие участника размещения заказа требованиям, указанным в подпунктах 2 - 4 пункта 1.6.2. настоящей документации об аукционе.

1.7. Привлечение субпоставщиков  к исполнению муниципального контракта

1.7.1. Участник размещения муниципального заказа вправе привлекать к исполнению муниципального контракта субподрядчиков (субпоставщиков).

1.7.2. Допустимый объем привлечения субподрядчиков (субпоставщиков) к исполнению муниципального контракта - до 50 % к общему объему выполняемых работ по контракту.

1.8.  Расходы на участие в аукционе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта, а Заказчик не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

1.9. Одна заявка на участие в аукционе от каждого участника размещения заказа

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В отношении каждого лота заключается отдельный муниципальный контракт. В случае если участник размещения заказа подает более одной заявки на участие в аукционе в отношении каждого лота, данные заявки с его участием отклоняются, независимо от характера проведения и результатов аукциона.

1.10. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов

Преимущества участвующим в размещении заказов учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов не предоставляются.

1.11. Условия допуска к участию в аукционе

1.11.1. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в следующих случаях:

- непредставления документов, определенных пунктом 3.2.1 настоящей документацией об аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или товарах, на поставку которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным пунктом 1.6 настоящего Раздела;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличие в такой заявке предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы;

- невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (если такое требование установлено документацией об аукционе).

Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.

1.11.2. Заказчик вправе запрашивать у соответствующих органов и организаций следующие сведения, касающиеся участника размещения заказа:

- о проведении ликвидации участника размещения заказа;

- о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- о приостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном   Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- о наличии задолженности участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей  и о результатах рассмотрения жалоб.

1.11.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.2 настоящей документацией об аукционе, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

1.11.4. Решение Заказчика, аукционной комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в аукционе либо решение аукционной комиссии об отказе в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано таким участником в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

1.11.5. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона (либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт) в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления участником размещения заказа заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.2 настоящей документации об открытом аукционе;

г) нахождения имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

д) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии  с законодательством Российской Федерации.

1.12. Внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона

1.12.1 Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются заказчиком в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте. При этом срок подачи  заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.13. Отказ от проведения аукциона

1.13.1 Заказчик  вправе отказаться от проведения открытого аукциона, извещение о проведении которого было официально опубликовано в официальных печатных изданиях и размещено на официальных сайтах, не позднее, чем за 10 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

1.13.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется в Городском информационном бюллетене «Муниципальный заказ» (далее - официальное издание) и размещается Заказчиком на сайте www.zakaz.astrgorod.ru (далее - официальный сайт) соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

1.13.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком  вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) поступившие на тот момент конверты с заявками на участие в аукционе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

РАЗДЕЛ 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Порядок предоставления документации об аукционе

2.1.1.  Документация об аукционе выдается на основании письменного запроса участника размещения заказа по адресу: 414000 г. Астрахань, ул. Ленина, 23, каб. 21.

Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе: www.zakaz.astrgorod.ru

2.1.2. Документация об аукционе предоставляется в письменной форме либо в форме электронного документа.

2.1.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте неограниченному кругу лиц без взимания платы.  Документация об аукционе, размещенная на официальном сайте, соответствует документации об аукционе выданной на основании письменного запроса участника размещения заказа или запроса в форме электронного документа.

2.2. Разъяснение положений документации об аукционе

2.2.1. Любой участник размещения заказа вправе направить заказчику  запрос о разъяснении положений документации об аукционе в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.

Запрос должен быть направлен по адресу: 414000 г. Астрахань, ул. Ленина, 23.

2.2.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направит в адрес обратившегося участника размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе (в письменной форме или в форме электронного документа), если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа Заказчик размещает данное разъяснение на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

2.3. Внесение изменений в документацию об аукционе

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются в официальном печатном издании и в течение одного дня размещаются на официальном сайте, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА  И  ПОДАЧА  ЗАЯВКИ  НА  УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1. Язык заявки на участие в аукционе

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке.

3.2. Содержание заявки на участие в аукционе

3.2.1. Заявка на участие в аукционе, подаваемая участником размещения заказа, предоставляется в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе, и должна содержать:

- заявку на участие в аукционе (форма 2);

- описание качества выполняемых работ (форма 3)

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

- документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) копия действующей, в соответствии с действующим законодательством на момент вскрытия конвертов, лицензии установленного образца на лицензируемые виды деятельности по предмету аукциона, заверенная участником размещения заказа.

3.2.2. По усмотрению  участника  размещения заказа может быть представлена:

- опись документов, представляемых для участия в открытом аукционе (форма 1);

3.3. Требования к описанию качества выполняемых работ

3.3.1. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями части 4 «Техническая часть» документации об аукционе.

### Участник размещения заказа не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ.

### 3.3.2. В форме 3 «Описание качества выполняемых работ» участникам размещения заказа необходимо указать сведения о сроках (периодах) выполнения работ, сроках предоставления гарантийных обязательств.

### Участник размещения заказа может описать качество работ  произвольным текстом в контексте требований части 4 «Техническая часть» документации об аукционе.

### Описание может содержать чертежи, технические данные и комментарии с приложением копий документов, подтверждающих соответствие работ  требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам.

3.4. Форма заявки на участие в аукционе  и требования к ее оформлению

3.4.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в одном экземпляре  в письменной форме (отпечатана или написана чернилами). Заявка должна быть заверена участником размещения заказа.

3.4.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. Незапечатанные конверты заказчиком не принимаются.

На конверте указывается наименование открытого аукциона и номера лотов, на которые подается заявка,  если аукцион многолотовый, на участие в котором подается заявка.

3.4.3. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в аукционе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.

3.4.4. Все копии документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, кроме копий, заверенных нотариально, должны быть заверены участником размещения заказа.

3.4.5. Копии документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заверены нотариально в случае, если такое требование установлено пунктом 3.2 настоящего Раздела.

3.4.6. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

### 3.4.7. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

### 3.4.8. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.4.9. При оформлении заявки на участие в аукционе должны использоваться общепринятые обозначения и наименования.

3.4.10. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

### 3.4.11. Заявка на участие в аукционе (или документы, представленные в составе заявки) не возвращается участнику размещения заказа, за исключение случаев, установленных пунктами 3.7 и 3.8 настоящего Раздела.

## 3.5. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

3.5.1. Заявка на участие в аукционе должна быть доставлена по адресу: 414000 г. Астрахань, ул. Ленина, 23, каб. 21 с  9 ч.00 мин. до  17ч. 00 мин со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведение аукциона.

3.5.2. Заявка на участие в аукционе должна быть доставлена не позднее 10 ч 00  мин. «13» июня 2008 г.

### 3.5.3. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не раньше времени, указанного в пункте 3.5.2 настоящей документации об открытом аукционе.

### 3.5.4. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, участник размещения заказа самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику с соблюдением необходимых сроков.

### 3.5.5. Заявка на участие  в аукционе, поступившая в срок, указанный в пункте 3.5.2, регистрируется уполномоченными лицами заказчика и маркируется путем нанесения на заявку регистрационного номера. При этом требование предоставления документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего заявку на участие в аукционе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.

### 3.5.6. Поступившие заявки регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок на участие в аукционе. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи,  дату и время поступления, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу заказчика.

### 3.5.7. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчиком выдается расписка в получении заявки на участие в аукционе с указанием даты и времени ее получения.

## 3.6. Запрет изменения заявок на участие в аукционе

### 3.6.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, не вправе изменить заявку на участие в аукционе.

3.7. Отзыв заявки на участие в аукционе

3.7.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать свою заявку на участие в аукционе при условии, что заказчик получит уведомление об отзыве заявки до  дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.7.2. Уведомление об отзыве должно содержать следующую информацию:

- наименование открытого аукциона;

- номер и наименование лота;

- регистрационный номер заявки на участие в аукционе;

- дата и время подачи заявки на участие в аукционе.

#### 3.7.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом–участником размещения заказа.

3.7.4. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, заявления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в пункте 3.5.1 пункта 3.5 настоящего Раздела.

3.7.5. Для упорядочения ведения и учета документации открытого аукциона, Заказчик рекомендует следующий порядок отзыва заявки на участие в аукционе:

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе регистрируется заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке, установленном подпунктами 3.5.5 и 3.5.6 пункта 3.5 настоящего Раздела.

### После получения и регистрации отзыва заявки на участие в аукционе заказчик сравнивают регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в аукционе и в случае, если они совпадают, заявка на участие в аукционе аукционной комиссией не рассматривается, а сведения о поданных и отозванных заявках на участие в аукционе фиксируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.

### 3.7.6. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

3.8. Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в аукционе

### 3.8.1. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа. Данные о заявках, поступивших после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.

3.9 Обеспечение заявки на участие в аукционе

Не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

4.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 1.6 настоящей документацией об аукционе. Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится с 10 часов 00 минут (московского времени) «13» июня 2008 года по адресу 414000 г. Астрахань, ул. Ленина, 23.

4.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

4.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе, аукционная комиссия принимает решение в отношении каждого участника размещения заказа:

-  о допуске к участию в аукционе и о признании его участником аукциона;

-  об отказе в допуске к участию в аукционе.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе оформляется протоколом, который ведется аукционной комиссией. Протокол подписывается всеми присутствовавшими членами аукционной комиссии на процедуре рассмотрения заявок на участие в аукционе, заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе содержит: сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе, с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной

комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

4.4. Заказчик направляет уведомление всем участникам размещения заказа, чьи заявки на участие в аукционе были поданы и в отношении которых проведена процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе. Уведомление содержит информацию о принятом в отношении каждого участника размещения заказа решении, в соответствии с пунктом 4.3 настоящей документации. Отправка уведомления осуществляется заказчиком  не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.5. При возникновении ситуации, когда по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе, аукцион признается не состоявшимся.

4.6.При возникновении ситуации, когда по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается не состоявшимся и процедура аукциона не проводится. При этом не состоявшимся аукцион признается только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в отношении этого лота.

4.7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, который составляется по форме, установленной настоящей документацией об аукционе и по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При этом такой контракт может быть заключен не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО, ДАТА И  ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

5.1. Процедура проведения  аукциона состоится в 11 часов 00 минут (московского времени) «23» июня 2008 года по адресу 414000 г. Астрахань, ул. Ленина, 23, в присутствии аукционной комиссии и участников аукциона или их уполномоченных представителей.

5.2. Процедуру аукциона проводит Аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

5.3. В процедуре открытого аукциона принимают участие участники размещения заказа, прошедшие процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе и по результатам данной процедуры допущенные к участию в открытом аукционе и признанные участниками аукциона.

5.4. Перед началом проведения аукциона аукционная комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

5.5. Аукцион проводится в следующем порядке:

5.5.1. Требования к ценовому предложению

Участники аукциона непосредственно на процедуре  аукциона оглашают свои ценовые предложения. Цель аукциона - выбор наиболее выгодного предложения с наименьшей ценой муниципального контракта.

Ценовое предложение участника аукциона должно соответствовать следующим требованиям:

- Ценовое предложение формируется участником аукциона  с учетом того, что лот неделим (наименование, объем работ и другие качества лота должна соответствовать указанным в  извещении (часть 1 документации об аукционе)).

- участники размещения заказа оглашают цену контракта (лота) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

- цена контракта формируется участником размещения заказа в рублях. Расчеты по контракту, заключаемому по итогам аукциона, производятся в рублях.

Стоимость работ должна оставаться фиксированной в течение всего срока выполнения контракта и не меняться, за исключением случаев, предусмотренных разделом 6.3. настоящей документации об аукционе.

5.5.2. Процедура аукциона:

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 5.6. настоящей документации об аукционе, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном пунктом 5.6. настоящей документации об аукционе, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае, аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

5.6. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота) на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены контракта (лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, Аукционист вправе снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (лота).

5.7.Цель процедуры открытого аукциона - получение наиболее выгодного предложения с наименьшей ценой муниципального контракта).

5.8.Процедура проведении аукциона сопровождается аудиозаписью и оформляется протоколом. Протокол подписывается всеми присутствовавшими на процедуре проведения аукциона членами аукционной комиссии, заказчиком в день проведения аукциона. Протокол аукциона содержит: сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; об участниках аукциона; о начальной (максимальной) цене муниципального контракта (цене лота); о последнем и предпоследнем предложениях о цене муниципального контракта (цене лота), наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания вышеуказанного протокола и опубликовывается в официальном печатном издании в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня подписания вышеуказанного протокола.

Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта признается победителем.

Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, один экземпляр для заказчика и один экземпляр для победителя аукциона.

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания вышеуказанного протокола передает один экземпляр протокола и проект контракта победителю аукциона. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и по цене муниципального контракта предложенной победителем аукциона.

5.9.При возникновении ситуации, когда остается один участник аукциона, аукцион признается не состоявшимся.

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает единственному участнику аукциона второй экземпляр протокола аукциона вместе с экземпляром муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных аукционной документацией и по начальной (максимальной) цене муниципального контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

5.10. При отсутствии предложений со стороны участников аукциона о цене муниципального контракта, предусматривающих более низкую цену муниципального контракта, чем начальная (максимальная) цена муниципального контракта, а «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного оглашения предложений о цене муниципального контракта, аукцион признается не состоявшимся.

5.11. Участник аукциона, присутствующий на процедуре проведения аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись.

5.12. Любой участник аукциона после размещения на официальном сайте протокола аукциона вправе направить заказчику в форме письменного документа, в том числе в форме электронного документа запрос о разъяснении результатов проведения аукциона. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней, после даты получения запроса, направляет участнику аукциона, разъяснения проведения аукциона.

РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА

6.1. Срок заключения контракта

6.1.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона заказчик направляет победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта.

6.1.2. При этом такой контракт может быть заключен не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и по цене муниципального контракта предложенной победителем аукциона.

6.1.3. Если победитель аукциона, или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта в установленный срок не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с подпунктом 6.1.1 настоящего пункта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

6.1.4. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

6.1.5. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также поставщиках, с которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими условий муниципальных контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

6.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Не требуется.

РАЗДЕЛ 7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

7.1.1.	Решение заказчика  или аукционной комиссии об отстранении Участника размещения заказа от участия в аукционе, либо решение аукционной комиссии об отказе в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано таким Участником.

7.1.2.	Допуск  аукционной комиссией к участию в торгах Участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 1.11 настоящего Раздела не может быть допущен к участию в аукционе, является основанием для признания судом аукциона недействительным по иску заинтересованного лица, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти или по иску уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов органа местного самоуправления.

7.1.3.	Включение сведений об Участнике аукциона, уклонившемся от заключения муниципального контракта, о Поставщике, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им контракта, в Реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в Реестре недобросовестных поставщиков, равно как и не исключение данных сведений из Реестра, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

7.1.4.	Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) Заказчика, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, аукционной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования Участником размещения заказа действий (бездействия) Заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии в судебном порядке.

7.1.5.	Обжалование действий (бездействия) Заказчика, аукционной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня проведения аукциона. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) Заказчика, аукционной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

7.1.6.	Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального орган исполнительной власти или по иску уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов органа местного самоуправления только судом.

7.1.7.	Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) Заказчика, аукционной комиссии при размещении заказа для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального орган исполнительной власти, в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

7.1.8.	При подаче жалобы на действия (бездействие) Заказчика,  аукционной комиссии в соответствии с пунктом 7.1.7. настоящего Раздела, участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно Заказчику, аукционной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

7.1.9.	Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на выполнение работ для муниципальных нужд, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# ЧАСТЬ 2. ОБРАЗЦЫ  ФОРМ  ДЛЯ  ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ  РАЗМЕЩЕНИЯ  ЗАКАЗА.

# ФОРМА  1 (рекомендуемая)

ОПИСЬ  ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом  аукционе    (реестровый номер аукциона)

_______________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

почтовый адрес: _______________________________________________________

настоящим подтверждает,  что для участия в открытом аукционе направляются следующие документы:

| №№ п\п | Наименование | Нумерация страниц |
| --- | --- | --- |
|  | заявку на участие в аукционе (форма 2); |  |
|  | описание качества выполняемых работ (форма 3) |  |
|  | полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц) |  |
|  | полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей)2 |  |
|  | копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); |  |
|  | документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа; |  |
|  | копия действующей, в соответствии с действующим законодательством на момент вскрытия конвертов, лицензии установленного образца на лицензируемые виды деятельности по предмету конкурса, заверенная участником размещения заказа |  |
|  | Другие документы, представляемые по усмотрению участника размещения заказа |  |

ВСЕ ЛИСТЫ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ СКВОЗНУЮ НУМЕРАЦИЮ И ПРОШИТЫ

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

МП

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

ФОРМА  2

Директору Муниципального казенного предприятия

г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству»

Сорокину А.В

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ

Изучив документацию по проведению открытого аукциона на выполнение работ по _______________________________________________________________________________,

[наименование предмета аукциона (лота)]

а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты __________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона)

в лице ____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. лица, подписавшего заявку (полностью))

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в аукционе.

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Технической части документации об открытом аукционе, влияющими на стоимость выполнения работ.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом аукциона, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Технической частью документации об открытом аукционе в пределах предлагаемой нами цены контракта.

Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе, включая требования, содержащиеся в Технической части документации об открытом аукционе, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

Подтверждаем, что:

- в отношении нас не проводятся процедуры ликвидации и/или банкротства;

- на день рассмотрения заявки на участие в аукционе наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год составляет _______ % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Муниципального казенного предприятия г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству» запрашивать у соответствующих  органов и организаций информацию, подтверждающую (уточняющую) представленные нами сведения.

В случае, если мы будем признаны участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями документации об аукционе и нашим предложением о цене контракта.

В случае, если мы будем признаны единственным участником аукциона, мы обязуемся подписать муниципальный контракт на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями документации об аукционе и по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе.

Мы согласны с тем, что в случае нашего уклонения от заключения муниципального контракта:

а) сведения о нас будут внесены в Реестр недобросовестных поставщиков.

В случае принятия государственным заказчиком решения о заключении с нами муниципального контракта мы обязуемся на момент заключения муниципального контракта представить обеспечение исполнения муниципального контракта в виде _________________________

(банковской гарантии,

__________________________________________________________________________________

страхования ответственности по контракту, передачи заказчику в залог денежных средств)

в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

Мы намерены привлекать к исполнению муниципального контракта субподрядчиков на выполнение работ в размере ___ % к общему объему выполнения работ по контракту.

Сообщаем, что контактным лицом, осуществляющим от нашего имени взаимодействие с заказчиком, является ________________________________________________________________

(контактная информация уполномоченного лица)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт, в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта, настоящая заявка будет носить характер договора между нами и муниципальным заказчиком о заключении муниципального контакта.

Банковские реквизиты участника размещения заказа:

ИНН ____________________, КПП _________________________, ОГРН __________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________________________________________________________________

Ф.И.О., должность                                                                                                Подпись, печать

ФОРМА 3

Директору Муниципального казенного предприятия г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству»

Сорокину А.В.

ОПИСАНИЕ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

____________________________________________________________________

(наименование предмета контракта (лота)

Мы ____________________________________________________________________)

(наименование участника размещения заказа)

согласны выполнить работы в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в аукционе:

- Сроки (периоды) выполнения работ:

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Сроки (периоды) выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ |
| 1 |  |  |  |
| Общий срок выполнения работ по объекту с даты подписания контракта до ____________________________. (указать дату окончания работ) |  |  |  |

- Гарантийные обязательства:

| Вид работ | Гарантийные сроки (лет)* |
| --- | --- |
| Ремонтно-строительные работы - не менее 3 (трех) лет | ________( __________ ) лет ( конкретное значение цифрой и прописью) |
| Оборудование - не менее 5 (пяти) лет | ________( __________ ) лет ( конкретное значение цифрой и прописью) |
| _______________________________________________________________________________ (полное наименование генеральной подрядной организации) принимает на себя обязательства за свой счет устранять и исправлять недостатки, в том числе разрушения и дефекты, в соответствии с условиями муниципального контракта, возникшие в течение гарантийных сроков. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с муниципальным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок. Генподрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные проектом муниципального контракта и настоящим Гарантийным паспортом. |  |

### В форме 3 описание участниками размещения заказа выполняемых работ может быть дополнено  произвольным текстом в контексте требований части 4 «Техническая часть документации»

Описание может содержать чертежи, технические данные и комментарии с приложением копий документов, подтверждающих соответствие работ  требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам.

Примечание:

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Непредоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Ф.И.О., должность руководителя                                                                          Подпись, печать

Проект Муниципального контракта №___

на выполнение работ для муниципальных нужд г. Астрахани по объекту:

г. Астрахань                                                                                          «___»  _______2008 г.

Муниципальное казенное предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству» в лице директора Сорокина Александра Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, заключило от имени Муниципального образования «Город Астрахань»  в целях обеспечения муниципальных нужд с  ___________________», в лице ___________________________________, действующего на основании ____________, именуемого в дальнейшем Подрядчик, настоящий контракт о нижеследующем:

- 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение подрядных работ по объекту: ___________________________________________________________________________________

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему контракту собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

- 2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет __________ (______________________) рублей в ценах 2008 года.

2.2. Цена, указанная в п.2.1 настоящего контракта, является твердой и не подлежит изменению, за исключением изменений, вносимых в контракт в соответствии с разделом 14 настоящего контракта.

2.4. Выполнение работ осуществляется за счет средств бюджета МО «Город Астрахань».

Оплата осуществляется за фактические выполненные работы, по предъявлению всех необходимых документов, в соответствии с лимитами бюджетного финансирования, доведенными до заказчика распорядителем бюджетных средств, в безналичной форме, исходя из поступлений финансовых средств из бюджета.

Выполненные работы подтверждаются подписанными обеими сторонами актами о приёмке выполненных работ (КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ (КС-3).

Заказчик  с возможной отсрочкой платежей до 30 дней после окончания отчетного периода оплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых Заказчиком работ.

«Заказчик», при наличии денежных средств, вправе предоставить «Подрядчику» аванс в размере до 30 % стоимости контракта для приобретения оборудования и материалов.

2.5. Оплата производится за счет средств бюджета МО «Город Астрахань» в размерах и на условиях, установленных настоящим муниципальным контрактом.

2.7. Оплату работ, не предусмотренных ни контрактом, ни дополнительными соглашениями к нему, заключаемыми в соответствии с разделом 14 настоящего контракта, Заказчик не производит.

2.8. Платежи по настоящему контракту осуществляются Заказчиком в рублях.

2.9. В случае отказа по вине Подрядчика выполнять работы по ценам, установленным настоящим разделом (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13 настоящего контракта), Заказчик вправе наложить на Подрядчика штраф в размере до 10% от цены контракта, а также взыскать убытки, связанные с досрочным расторжением контракта, в том числе включая понесенные Заказчиком затраты на проведение нового аукциона и увеличение цены вновь заключаемого контракта.

- 3. Сроки выполнения работ

3.1.  Работы должны быть выполнены до _______________ года согласно графику производства работ (приложение №3, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта).

3.2. На момент подписания настоящего контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

- 4. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы с использованием собственных строительных материалов и инженерного (технологического) оборудования.

4.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

4.3. Все строительные материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных материалов и оборудования, используемых для реализации контракта, до подписания акта о приемке выполненных работ.

4.5. Реализация строительных материалов, оплаченных Заказчиком и не использованных Подрядчиком при выполнении работ по настоящему контракту, осуществляется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.

- 5. Обязанности Подрядчика

В рамках настоящего контракта Подрядчик обязан:

5.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормативную эксплуатацию.

5.3. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.4. Возвести собственными силами необходимые для выполнения работ временные сооружения за счет средств, предусмотренных на эти цели в сметном расчете в соответствии с проектно-сметной документацией.

5.5. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектно-сметной документацией.

5.6. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.7. В 30-дневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные материалы, оборудование, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

5.8. За 7 дней до начала приемки известить Заказчика о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.

5.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.10. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему контракту, и обеспечивать контроль за ходом выполнения работ. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

При этом объем работ, для выполнения которых привлекаются субподрядчики, не может превышать 50 % от общего объема выполнения работ по контракту. Субподрядчики обязаны иметь лицензии установленного образца на лицензируемые виды деятельности по предмету контракта.

5.11. При готовности объекта в 3-хдневный срок известить об этом Заказчика.

5.12. Зарегистрировать в Госгортехнадзоре РФ разрешение на ввод котельного оборудования в эксплуатацию с указанием срока его следующего освидетельствования.

5.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

5.14. Финансирование затрат, связанных с содержанием службы «Заказчика-Застройщика», не входит в стоимость настоящего контракта и осуществляется согласно расчёта стоимости работ в текущем уровне цен в размере 1,1 % от стоимости выполненных работ на основании распоряжения администрации города Астрахани от 10 декабря 2007 года №1253-р «Об утверждении норматива затрат на содержание аппарата МКП г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству», выполняющего функции заказчика-застройщика (технического надзора)». Для расчёта применяется стоимость работ принятая к учёту по форме КС-3 без налога на добавленную стоимость.

- 6. Обязанности Заказчика

В рамках настоящего контракта Заказчик обязан:

6.1. Предоставить Подрядчику на период выполнения работ строительную площадку, пригодную для производства работ.

6.2. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию

6.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

6.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

- 7. Право собственности

7.1. До подписания акта о приемке выполненных работ ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения объекта несет Подрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. После подписания акта о приемке выполненных работ Заказчик принимает объект под свою охрану и несет риск возможного его разрушения и/или повреждения.

7.3. Право собственности на строящийся объект в его оплаченной Заказчиком части и на принятый завершенный строительством Объект принадлежит Заказчику».

- 8. Сдача и приемка работ

8.1. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

8.2. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком.

8.3. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом, если Заказчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных работ существенно увеличит сроки строительства, а отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требования безопасности последующей эксплуатации объекта, он вправе уплатить за произведенные некачественно работы Подрядчику сумму, меньшую ранее установленной за эти работы сумме, но не более чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных работ.

8.5. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.

- 9. Контроль и надзор Заказчика за реализацией контракта

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

- 10. Использование контрактной документации и информации

Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика, раскрывать содержание контракта или какого-либо из его положений другим лицам, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для выполнения настоящего контракта. Указанная информация должна предоставляться персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения контрактных обязательств.

- 11. Обеспечение исполнения обязательств по контракту

Не требуется.

- 12. Просрочка Сторонами обязательств по контракту

12.1. Просрочка Подрядчиком исполнения обязательств по контракту.

12.1.1. Выполнение работ должно осуществляться Подрядчиком в сроки, установленные разделом 3 настоящего контракта.

12.1.2. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

12.1.3. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.

12.1.4. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

12.1.5. Кроме того, в случае просрочки Подрядчиком обязательств по настоящему контракту Заказчик может принять решение о расторжении контракта в одностороннем порядке, направив Подрядчику уведомление о расторжении контракта в течение пяти рабочих дней с даты принятия такого решения.

12.2. Просрочка Заказчиком исполнения обязательств по контракту.

12.2.1. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

12.2.2. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.

12.2.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

- 13. Непреодолимая сила

13.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

13.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выданные соответствующим органом исполнительной власти в соответствии с его компетенцией.

13.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту. В этом случае сроки исполнения обязательств по контракту могут быть продлены при необходимости на период действия форс-мажорных обстоятельств.

13.4. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживается признаков их прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут Заказчиком или Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

- 14. Внесение изменений в контракт

14.1. При изменении в ходе исполнения контракта потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить предусмотренный контрактом объем работ не более чем на десять процентов.

При этом, при выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

14.2. В случае необходимости внесения изменений Заказчик обязан направить Подрядчику письменное распоряжение.

14.3. Подрядчик приступает к исполнению изменений только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.

14.4. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.5. При уменьшении соответствующими муниципальными органами в установленном порядке средств бюджета, выделяемых для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

14.6. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме и должна быть оформлена дополнительным соглашением.

- 15. Прекращение контрактных отношений

Заказчик вправе расторгнуть контракт  в одностороннем порядке, направив Подрядчику уведомление о расторжении контракта в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о расторжении, в случаях:

15.1.Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

15.2. Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 20 дней.

15.3. Просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, в соответствии с разделом 13 настоящего контракта.

15.4. Аннулирования лицензий Подрядчика, необходимых для выполнения работ по настоящему контракту.

16. Ответственность сторон

Стороны несут ответственность за исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

17. Порядок разрешения споров

17.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

17.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Астраханской области в установленном законодательством порядке.

- 18. Вступление контракта в силу

18.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

18.2. После завершения гарантийного срока нормальной эксплуатации объекта, установленного разделом 8 настоящего контракта с учетом всех продлений, стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий.

С момента подписания указанного протокола стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему контракту.

19. Прочие условия

19.1.  По всем вопросам,  не отраженным в  условиях  настоящего контракта, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Астраханской области.

19.2. Настоящий контракт составлен в 2-х  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из сторон.

19.3. Настоящий контракт составлен в соответствии с Протоколом №1 рассмотрения заявок на участие в аукционе от 05.12.2007 г. (Приложение №1 к настоящему контракту).

20. Почтовый и юридический адреса и платежные реквизиты сторон

Приложения:

- Протокол №1 от 05.12.2007 г.

- Расчет контрактной цены.

- График производства работ.

| Заказчик: МКП г. Астрахани «Дирекция» 414000, г. Астрахань, ул. Ленина, 23, т. 22-52-77 ИНН 3018011584 КПП 301501001 УФК по Астраханской Области/ МКП г. Астрахани «Дирекция» Сч. № 40204810500000000191 в ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области г. Астрахань БИК 041203001; л/сч 03306134120 Директор МКП г. Астрахани «Дирекция» ____________________ А.В. Сорокин М.П. | Подрядчик: М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к контракту № _______

от _______________ 2008г.

| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| Составлена на основе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (ссылка на сметную документацию) |  |  |  |  |  |
| и является приложением к контракту от |  |  | _____________________ №__________ |  |  |  |  |
|  | (наименование строительной продукции и стройки) |  |  |  |  |  |  |
| РАСЧЕТ КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Заказчик: |  | Подрядчик: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к Контракту № _____

от ___________2008г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

производства работ по объекту «____________________».

| № п.п. | Наименование видов работ, этапов | Срок исполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| от имени «Заказчика» | от имени «Подрядчика» |
| --- | --- |
| Директор |  |
| __________________________ А.В. Сорокин | ________________________ ____________ |

|  | Приложение № 3 к контракту № ____ от ___________2008г. |
| --- | --- |

## ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ

________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

200_____ г.

Генеральная подрядная организация: _________________________________________________

(полное наименование организации, юридический адрес, ИНН)

Муниципальный контракт № ______ от ______________ 2007 г.

Законченный _______________________________________________________________

(наименование объекта)

принят в эксплуатацию государственной приемочной комиссией «_____»__________ 200___г

Работы выполнены по проекту, разработанному генеральной проектной организацией: __________________________________________________________________________________

(полное наименование организации,  юридический адрес, ИНН)

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

__________________________________________________________________________________

(полное наименование генеральной подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с муниципальным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Генподрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные муниципальным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.

Подрядчик				__________________

М.П.

Гарантийный паспорт выдан организации, осуществляющей эксплуатацию объекта:

ЧАСТЬ 4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Участник размещения заказа при заключении контракта представляет выполненный на основании «Расчета договорной цены контракта» настоящего раздела, расчет контрактной цены заявки. Допускается снижение стоимости применением понижающего коэффициента к начальной (максимальной) цене контракта.

При этом участник размещения заказа не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий части 4 «Техническая часть» настоящей аукционной документации.

|  | - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Председатель комитета по образованию и науке Администрации города |  |  |  | - Директор МКП г.Астрахань "Дирекция по капитальному строительству" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - _____________________________ И.С. Рычагов |  |  |  |  |  |  | - __________________________ А.В. Сорокин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  |  |  |  | - "____" ______________200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт здания МДУ № 1 по ул. 8-я Железнодорожная, 57 в Ленинском районе г. Астрахани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на | Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ _________________205,519 |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда _____________________________11,398 |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Сметная трудоемкость ________________________________1430,55 |  |  |  |  |  |  |  | - чел.час |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______2000_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | ТЕРр58-17-1 | Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов НР, (1504,01 руб.): 83% от ФОТ (1812,06 руб.) СП, (1177,84 руб.): 65% от ФОТ (1812,06 руб.) | 100 м2 покрытий кровель | 12,64 | 126,53 | 124,66 | 1,87 |  | 1599,34 | 1575,7 | 23,64 |  | 17,41 | 220,06 |  |  |
| 2 | ТЕР12-01-017-1 | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 НР, (2672,96 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (2474,96 руб.) СП, (1367,42 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (2474,96 руб.) | 100 м2 стяжек | 12,64 | 289,7 | 155,92 | 133,78 | 14,34 | 3661,86 | 1970,83 | 1691,03 | 181,31 | 21,776 | 275,25 | 1,552 | 19,62 |
| 3 | ТЕР12-01-017-2 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; толщ. 5 мм ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ | 100 м2 стяжек | 12,64 | 12,24 | 2,88 | 9,36 | 1,12 | 154,71 | 36,4 | 118,31 | 14,16 | 0,4 | 5,06 | 0,12 | 1,52 |
| 4 | ТЕР12-01-014-2 | Утепление покрытий: керамзитом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (730,17 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (676,08 руб.) СП, (373,53 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (676,08 руб.) | 1 м3 утеплителя | 20,3 | 316 | 25,04 | 33,46 | 3,92 | 6414,76 | 508,22 | 679,29 | 79,68 | 3,496 | 70,97 | 0,425 | 8,63 |
| 5 | ТЕР12-01-017-1 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (толщ. 30 мм ) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (3870,51 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (3583,81 руб.) СП, (1980,06 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (3583,81 руб.) | 100 м2 стяжек | 12,64 | 1554,9 | 224,14 | 209,04 | 22,41 | 19653,97 | 2833,07 | 2642,23 | 283,29 | 31,303 | 395,67 | 2,425 | 30,65 |
| 6 | ТЕР12-01-017-2 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=15; ОЗП=17,25; ЭМ=18,75; ЗПМ=18,75; МАТ=15; ТЗ=17,25; ТЗМ=18,75 НР, (277,4 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (256,85 руб. | 100 м2 стяжек | 12,64 | 928,4 | 12,42 | 43,88 | 5,25 | 11734,91 | 156,99 | 554,58 | 66,36 | 1,725 | 21,8 | 0,5625 | 7,11 |
| 7 | ТЕР12-01-016-2 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (405,85 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (375,79 руб.) СП, (207,62 руб.): 65%*0,85 от Ф | 100 м2 кровли | 12,64 | 133,05 | 25,85 | 3,7 |  | 1681,78 | 326,77 | 46,77 |  | 3,22 | 40,7 | 0,05 | 0,63 |
| 8 | ТЕР12-01-002-9 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя типа "Унифлекс" КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (2286,44 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (2117,07 руб.) СП, (1169,68 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (2117,07 руб.) | 100 м2 кровли | 12,64 | 11024,93 | 142,68 | 54,94 | 2,96 | 139355,09 | 1803,48 | 694,41 | 37,45 | 16,514 | 208,74 | 0,3625 | 4,58 |
| 9 | 311-01-146-01 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка НР, (43,21 руб.): 100% от ФОТ (43,21 руб.) СП, (25,93 руб.): 60% от ФОТ (43,21 руб.) | тонна | 9,86 | 25,5 | 3,81 | 21,69 |  | 251,43 | 37,57 | 213,86 |  | 0,5777 | 5,7 |  |  |
| 10 | 310-2015-1 | Перевозка мусора строительного. Расстояние перевозки 15 км; класс груза 1 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | т | 9,86 | 25,95 |  | 25,95 |  | 255,87 |  | 255,87 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 184763,72 | 9249,03 | 6919,99 | 662,25 |  | 1243,95 |  | 72,74 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 187189,08 | 10636,39 | 7957,99 | 761,59 |  | 1430,55 |  | 83,65 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11853,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6476,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4521,1 |  |  |  |  | 253,07 |  |  |
| Кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 200344,91 |  |  |  |  | 1170,92 |  | 83,65 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,29 |  |  |  |  | 6,56 |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 294,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 205518,55 |  |  |  |  | 1430,55 |  | 83,65 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 168594,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7957,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11397,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11853,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6476,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 205518,55 |  |  |  |  | 1430,55 |  | 83,65 |

| РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по объекту: Капитальный ремонт здания МДУ № 1 по ул. 8-я Железнодорожная, 57 в Ленинском районе г. Астрахани. Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | составлен в текущем уровне цен на 2 квартал 2008 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  |  | СМР |  | Основная затплата |  | Накладные расходы |  | Плановые накопления |  | ЭМ |  | в т.ч. з/пл механ. |  | Материалы |
| 1 | Ремонт кровли |  |  | 205518,55 |  | 10636,39 |  | 11853,35 |  | 6476,12 |  | 7958 |  | 761,59 |  | 384251 |
| 1. | Заработная плата |  |  | 11397,98 |  | х | 8,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100986 |
| 2. | Накладные расходы |  |  | 11853,35 |  | х | 8,86 | х | 0,94 |  |  |  |  |  |  | 98719 |
| 3. | Плановые накопления |  |  | 6476,12 |  | х | 8,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57378 |
| 4. | Транспортные расходы с ЗСР |  |  | 8 |  | х | 2 | х | 15 | х | 319,38 | : | 20 | х | 1,02 | 3909 |
| 4. | Эксплуатация машин и механизмов |  |  | 7958 |  | х | 3,51 | - | 761,59 | х | 8,86 |  |  |  |  | 21185 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282178 |
| 5. | Стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384251 |
|  | ЗСР на материалы |  |  | 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7685 |
|  | Итого с ЗСР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391936 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 674114 |
| 6. | Технический надзор 1,1 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 674114 |
|  | Итого возмещение НДС 18 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121341 |
|  | Всего по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 795455 |

Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (УиПУИС) и организациям инвалидов (ОИ).

2Выписка должна быть надлежаще оформлена:  подписана должностным лицом, уполномоченным подписывать Свидетельства о государственной регистрации, и скреплена гербовой печатью регистрирующего органа

Документом, подтверждающим полномочия, необходимые для участия в аукционе присутствующих представителей участника аукциона, может быть:

- удостоверение личности (в случае участия в аукционе  лица, подписавшего заявку на участие в аукционе);

- доверенность от лица, подписавшего заявку на участие в аукционе, свидетельствующую о том, что присутствующее лицо  имеет полномочия участвовать в аукционе и удостоверение личности присутствующего лица.

Выписка должна быть надлежаще оформлена:  подписана должностным лицом, уполномоченным подписывать Свидетельства о государственной регистрации, и скреплена гербовой печатью регистрирующего органа