|  | # УТВЕРЖДАЮ: Заместитель мэра города по территории - глава администрации Ленинского района _____________________Р.Р.Хаджаев 15.06.2007г. |
| --- | --- |

# ПРОТОКОЛ № 57

заседания котировочной комиссии Ленинского района

15.06.2007г.									г.Астрахань

Председатель – Калмыков П.Е.

Секретарь – Лушникова Н.Ю.

Котировочная комиссия присутствует в полном составе.

Присутствовали:  Калмыков П.Е., Лунев В.Г.,  Лушникова Н.Ю.,  Дементьева Л.Н.,  Савенкова Ю.В., Фоменко В.В., Хасанов Р.Г., Гут С.М.

Муниципальный заказчик – администрация Ленинского района г.Астрахани, почтовый адрес: 414040, г.Астрахань, ул.Ак.Королева,26, тел.54-06-54, факс.54-40-30

Основание работы котировочной комиссии – постановление администрации Ленинского района №1296 от 24.05.2005г.и постановления №246 от 28.02.2007г.

08.06.2007г. котировочной комиссией администрации Ленинского района на официальном сайте администрации города (www.zakaz.astrgorod.ru) было размещено объявление о размещении заказа на устройство щебеночного покрытия к СОШ №3 (г.Астрахань)

Объем  работ: планировка площадей механизированным способом 490м2, планировка площадей вручную 17м3, устройство оснований толщиной 15см из щебня фракции 40-70мм – 490м2, устройство оснований толщиной 12см из щебня фракции 70-120мм однослойных – 490м2

Максимальная стоимость -  146724 рубля, включает заработную плату, накладные расходы, плановые накопления, транспортные расходы, эксплуатацию машин и механизмов, материалы, страхование строительных рисков (3%), НДС. Срок выполнения работ – 20 дней, работы оплачиваются из городского бюджета, безналичный расчет после подписания акта выполненных работ, авансирование в процессе выполнения работ 30%.

Договор заключается с поставщиком, указавшим наименьшую цену. Договор с победителем должен быть заключен не ранее 5-ти дней после размещения протокола на сайте, но не позднее 20 дней.

К назначенному сроку (14.06.07 включительно) поступили котировочные заявки:

| Наименование поставщика | Время поступления |
| --- | --- |
| МУП г.Астрахани «Коммунстройсервис», 414041, г.Астрахань, ул.Рыбинская,4 | 14.06.2007 в 11ч.20мин. нарочно |
| ООО «Инжстрой», 414041, г.Астрахань, ул.Куликова, д.71 | 14.06.2007 в 14ч.37мин. нарочно |

Котировочные заявки содержали следующие предложения:

|  | Ценовые предложения, рубли |  |
| --- | --- | --- |
|  | МУП г.Астрахани «Коммунстройсервис» | ООО «Инжстрой» |
| Устройство щебеночного покрытия к СОШ №3 | 142450 | 141300 |

Котировочная комиссия рассмотрела представленные заявки на соответствие требованиям запроса котировок, оценила их и приняла решение:

- признать все поступившие заявки соответствующими требованиям запроса котировок;

- признать победителем ООО «Инжстрой№.

- признать заявку МУП г.Астрахани «Коммунстройсервис» занявшей второе место.

Протокол заседания котировочной комиссии составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, второй экземпляр протокола и проект контракта будет передан победителю в течение 2 дней со дня подписания протокола. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте (www.zakaz.astrgorod.ru)

Председатель комиссии		_______________	П.Е.Калмыков

Секретарь комиссии		_______________	Н.Ю.Лушникова

Члены комиссии			______________		Л.Н.Дементьева

______________		В.Г.Лунев

______________               Ю.В.Савенкова

______________		В.В.Фоменко

_______________	С.М.Гут

_______________	Р.Г.Хасанов