|  | # УТВЕРЖДАЮ: Заместитель мэра города по территории - глава администрации Ленинского района _____________________Р.Р.Хаджаев 17.07.2007г. |
| --- | --- |

# ПРОТОКОЛ № 76

заседания котировочной комиссии Ленинского района

17.07.2007г.									г.Астрахань

Председатель – Калмыков П.Е.

Секретарь – Лушникова Н.Ю.

Котировочная комиссия присутствует в  полном составе.

Присутствовали:  Калмыков П.Е., Лунев В.Г.,  Лушникова Н.Ю.,  Дементьева Л.Н.,  Савенкова Ю.В., Фоменко В.В.,  Гут С.М., Хасанов Р.Г.

Муниципальный заказчик – администрация Ленинского района г.Астрахани, почтовый адрес: 414040, г.Астрахань, ул.Ак.Королева,26, тел.54-06-54, факс.54-40-30

Основание работы котировочной комиссии – постановление администрации Ленинского района №1296 от 24.05.2005г.и постановления №246 от 28.02.2007г.

05.07.2007г. котировочной комиссией администрации Ленинского района на официальном сайте администрации города (www.zakaz.astrgorod.ru) было размещено объявление о размещении заказа на ремонт асфальтобетонного покрытия во дворе жилого дома по ул.Яблочкова, 21

Состав и объемы работ: разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4см – 370м2, разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных – 56м3, планировка площадей механизированным способом – 370м2, восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ – 0,83м3, устройство дорожного корыта – 374,75м2, устройство оснований толщиной 12см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня – 375м2, устройство асфальтобетонных покрытий дороже и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см – 375м2, установка бортовых камней – 185м

Максимальная стоимость 370933 рубля, включает  заработную плату, накладные расходы, плановые накопления, транспортные расходы, эксплуатацию машин и механизмов, материалы, страхование строительных рисков 3%, НДС. Срок выполнения работ 20 дней. Расчет безналичный, авансирование 30%, полный расчет после подписания акта выполненных работ.

Договор заключается с поставщиком, указавшим наименьшую цену. Договор с победителем должен быть заключен не ранее 5-ти дней после размещения протокола на сайте, но не позднее 20 дней.

К назначенному сроку (16.07.07 включительно) поступили котировочные заявки:

| Наименование поставщика | Время поступления |
| --- | --- |
| МУП г.Астрахани «Коммунстройсервис», г.Астрахань, ул.Рыбинская,4 | 12.07.2007 в 11ч.22мин. нарочно |
| ООО «Дорсервисстрой», г.Астрахань, ул.Пороховая, д.14, к.6 | 13.07.2007 в 16ч.26мин. нарочно |

Котировочные заявки содержали следующие предложения:

|  | Ценовые предложения, рубли |  |
| --- | --- | --- |
|  | МУП г.Астрахани «Коммунстройсервис» | ООО «Дорсервисстрой» |
| ремонт асфальтобетонного покрытия во дворе жилого дома по ул.Яблочкова, 21 | 368093 | 370000 |

Котировочная комиссия рассмотрела представленные заявки на соответствие требованиям запроса котировок, оценила их и приняла решение:

- признать все поступившие заявки соответствующими требованиям запроса котировок;

- признать победителем МУП г.Астрахани «Комунстройсервис»

- признать заявку ООО «Дорсервисстрой» занявшей второе место.

Протокол заседания котировочной комиссии составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, второй экземпляр протокола и проект контракта будет передан победителю в течение 2 дней со дня подписания протокола. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте (www.zakaz.astrgorod.ru)

Председатель комиссии		_______________	П.Е.Калмыков

Секретарь комиссии		_______________	Н.Ю.Лушникова

Члены комиссии			______________		Л.Н.Дементьева

______________		В.Г.Лунев

______________               Ю.В.Савенкова

______________		В.В.Фоменко

_______________	С.М.Гут

_______________	Р.Г.Хасанов