05.07.2007

Запрос котировок цен №73.

Уважаемые господа!

Администрация Ленинского района г.Астрахани (414040, г.Астрахань, ул. Ак. Королева, д.26,тел.54-06-54, факс.54-40-30) предусматривает размещение  заказа на ремонт асфальтобетонного покрытия во дворе жилого дома по ул.Яблочкова, 21

Состав и объемы работ: разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4см – 370м2, разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных – 56м3, планировка площадей механизированным способом – 370м2, восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ – 0,83м3, устройство дорожного корыта – 374,75м2, устройство оснований толщиной 12см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня – 375м2, устройство асфальтобетонных покрытий дороже и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см – 375м2, установка бортовых камней – 185м

Максимальная стоимость 370933 рубля, включает  заработную плату, накладные расходы, плановые накопления, транспортные расходы, эксплуатацию машин и механизмов, материалы, страхование строительных рисков 3%, НДС. Срок выполнения работ 20 дней. Расчет безналичный, авансирование 30%, полный расчет после подписания акта выполненных работ.

Договор заключается с поставщиком, указавшим наименьшую цену. Договор с победителем должен быть заключен не ранее 5-ти дней после размещения протокола на сайте, но не позднее 20 дней.

В случае Вашего согласия выполнить данные работы просим предоставить котировку цен по вышеуказанному адресу каб.№121 в срок до 16.07.2007 включительно   до 17ч.30мин. Телефон для справок 54-06-59, факс 54-40-30.

Цена прелагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат на уплату обязательных платежей.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление поставщиком котировки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: 1.Заявка

2. Проект контракта

Заместитель мэра города

по территории – глава

администрации Ленинского района					Р.Р.Хаджаев

Приложение к запросу котировок.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (котировка цен)

на поставку продукции для муниципальных нужд города Астрахани.

Кому ________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Объект ______________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

Поставщик____________________________________________________________________

наименование, место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О.,

_____________________________________________________________________________

место жительства (для физического лица), банковские реквизиты

_____________________________________________________________________________

участника размещения заказа

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок поставки  товара (выполнения работ, оказания услуг)__________________________

Цена товаров (работ, услуг) с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей___________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг __________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В случае Вашего подтверждения принятия нашей заявки обязуемся поставить данную продукцию в соответствии со сроками, указанными в запросе котировки цен.

С условиями оплаты согласны.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании нашей заявки, победившей в конкурсе, будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

__________________________		_____________	________________________

(подпись руководителя, печать)		        (дата)			     (телефон)