Проект: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Астрахань  2008 г.

Администрация Советского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя мэра города по территории - главы администрации Советского района Г.В. Диденко, действующего на основании  Положения «Об администрации Советского района г. Астрахани» с одной стороны, и                                          , именуемое__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице                                 ,  действующего на основании                          ,  с другой стороны,   заключили на основании протокола заседания  единой комиссии по размещению заказа №            от                                                настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязанность по ремонту асфальтового покрытия внутри дворового проезда на ул. Н. Островского д.66 к.1 Советского района г. Астрахани, согласно сметно-технической  документации.

1.2 «Заказчик» обязуется принять результат работы и оплатить его.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ, ПОРЯДОК И СРОК РАСЧЕТОВ.

2.1 Стоимость работы, подлежащей выполнению, составляет                     руб.

Стоимость выполненных работ указывается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Стоимость является фиксированной в течение всего срока выполнения контракта.

2.2. Устанавливается следующий порядок оплаты работ:

Оплата производится за  фактически  выполненные  работы (на основании акта  приемки  выполненных  работ)  по мере поступления денежных средств из городского бюджета  путем перечисления на расчетный счет Подрядчика

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

3.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работу из своих материалов, своими силами и средствами, т.е. собственным иждивением согласно п.1 ст.704 ГК РФ.

3.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы лежит на «Подрядчике» до момента ее приемки уполномоченным  «Заказчика».

3.3  «Заказчика» вправе отказаться от контракта, если «Подрядчик» не приступает к работе или делает ее медленно, что окончание ее к сроку невозможно. При таких обстоятельствах «Заказчик» вправе потребовать возмещения убытков.

3.4. «Заказчик», убедившись, что работа будет выполнена ненадлежащим образом, вправе назначить «Подрядчику» разумный срок для исправления недостатков, отказаться  от контракта, а так же потребовать возмещения убытков.

3.5. «Заказчик» обязуется  содействовать  «Подрядчику» в выполнении работ:

- с момента заключения контракта в трехдневный срок обеспечить доступ к объекту подряда, о чем составить акт о передаче строительной площадки (зданий, сооружений);

- предоставить «Подрядчику» сметную документацию.

3.6. Если «Заказчик» не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные п.3.5. настоящего муниципального контракта, что приведет к задержке выполнения работ, то «Подрядчик» освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку его исполнения обязательств.

3.7. «Заказчик» обязуется в согласованные с «Подрядчиком» сроки принять результаты выполненной работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.8. При приемке работ уполномоченное лицо «Заказчика» в присутсвии представителя «Подрядчика» обеспечивает проверку объема и качества выполненных работ на соответсвие требованиям настоящего контракта и требованиями законодательства.

3.9. При обнаружении несоответствия объема и качества выполенных работ требованиям стандартов, условиям настоящего контракта, уполномоченное должностное лицо «Заказчика» приостанавливливает дальнейшую приемку работ и незамедлительно информирует руководителя «Заказчика».

3.10. «Заказчик» формирует комиссию для составления акта, в котором указывается перечень  и характер выявленных при приемке недостатков. Акт направляется «Заказчиком» «Подрядчику» в день его подписания комиссией.

3.11. «Подрядчик», получивший уведомление о недостатках поставленного товара обязан без промедления приступить к их устранению. В случае нарушения «Подрядчиком» согласованных «Заказчиком» сроков устранения, «Подрядчик» несет ответственность в порядке, предусмотренном настоящим контрактом и действующим законодательством.

3.12.  Если в течении 2-х лет после приемки работы  были обнаружены скрытые недостатки, то «Заказчик»  должен известить об этом «Подрядчика», который за свой счет обязан устранить выявленных недостатки.

3.13. «Заказчик» вправе контролировать ход, качество и сроки выполнения работы.

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Сроки выполнения работ: 20 дней с момента заключения контракта.

«Подрядчик» имеет право выполнить работу досрочно.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

5.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения обязательств обеими сторонами.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. По настоящему контракту  стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим контрактом, а части не урегулированной контрактом,  ответственность, предусмотренную законом.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение  или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту является следствием обязательств непреодолимой силы.

6.4. Подрядчик в  случае  не  исполнения  своих   обязательств по контракту несет ответственность в форме неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты ставки  рефинансирования  ЦБ   РФ за каждый день просрочки  на  расчетный счет Заказчика.

6.5. Заказчик в случае просрочки исполнения возложенных на него обязательств несет ответственность в форме неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты ставки  рефинансирования  ЦБ   РФ за каждый день просрочки.

6.6. Если форс-мажорные обстоятельства или их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев, контракт автоматически расторгается.

6.7. Споры между сторонами, возникающие из условий настоящего контракта, разрешаются в Арбитражном суде Астраханской области.

6.8. Ответственность за несоблюдение правил техники безопасности, связанных с выполнением работ, предусмотренных настоящим контрактом, несет «Подрядчик».

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем контракте, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства.

7.2.  Контракт составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу с момента подписания его сторонами.

7.3 Все споры и разногласия между сторонами, возникающие  в  период действия   настоящего   контракта,   разрешаются    путем    переговоров

7.4 В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит   рассмотрению в  порядке, установленном действующим законодательством РФ.

7.5. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет вывезти строительный мусор и иные отходы, которые образовались в период и по причине проведения работ.

7.6. Подрядчик обязуется обеспечить заработную плату своим работникам не менее 12000 рублей.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Администрация Советского района г. Астрахани 414024 г. Астрахань, ул. Набережная Приволжского Затона, 13, к.2 Отделение по г. Астрахани УФК по Астраханской области (Муниципальное казначейство л/с №02096134000 Администрация Советского района ИНН 3017002900 л/с 02212135400) ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области г. Астрахань р/с №40204810500000000191 БИК №041203001 Заместитель мэра города по территории - глава администрации Советского района г. Астрахани __________________ Г.В. Диденко |  |