04.07.2008

Запрос котировок цен № 55.

Уважаемые господа!

Администрация Ленинского района г.Астрахани (414040, г.Астрахань, ул.

Ак. Королева, д.26,тел.54-06-54,54-06-60 факс.54-40-30), предусматривает размещение  заказа на  ремонт стен и фундаментов помещений элеватора и РЭУ в здании администрации Ленинского района г. Астрахани по ул. Ак. Королева, 26.

Состав и объемы работ:

-разборка кладки стен из кирпича – 1,1 м3,

- демонтаж дверных коробок в каменных стенах и отбивкой штукатурки откосов – 1 коробка,

- снятие дверных полотен – 2м2,

- снятие наличников – 5м,

- устройство основания под фундаменты: щебеночного – 0,06 м3,

- устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5м3 – 1м3,

- огрунтовка бетонных фундаментов поверхностей: битумной грунтовкой (боковая) – 2м2,

- устройство гидроизоляции фундаментов оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль первый слой (горизонтальная) -1м2,

- кладка перегородок из кирпича армированных: толщиной в ½ кирпича при высоте этажа

до 4м – 80 м2,

- установка металлических дверей в готовые проемы с площадью дверного проема до 2,5 м2 – 1,8м2,

-скобяные изделия - 1 комп,

- конструкции двери металлические сварные -0,08т,

- оштукатуривание поверхностей цементно -известковыми или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен – 16 м2,

- ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм – 5м2,

-улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен – 16 м2,

- масляная окраска металлических поверхностей: больших поверхностей: (кроме кровель) количество покрасок 2 (дверей металлических) – 4м2.

Максимальная стоимость работ   - 153017  рублей, включает все необходимые расходы и обязательные платежи, страхование  строительных рисков 3%, НДС.

Срок выполнения работ – 30 дней с момента заключения договора.

Работы оплачиваются из городского бюджета, безналичный расчет, авансирование 30%, полный  расчет после подписания  акта выполненных работ

Договор заключается с поставщиком, указавшим наименьшую цену. Договор с победителем должен быть заключен не ранее 5-ти дней и не позднее 20 дней после размещения протокола на сайте.

В случае Вашего согласия выполнить данные работы просим предоставить котировку цен по вышеуказанному адресу каб.№ 20 в срок до   10.07.08г.  включительно  до 17ч.30мин. Телефон для справок 54-06-54, 54-06-60 факс 54-40-30.

Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат на уплату обязательных платежей.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление поставщиком котировки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: 1.Запрос -заявка

2.Проект контракта

Заместитель мэра города по территории –

Глава администрации Ленинского района				Р.Р.Хаджаев

Приложение к запросу котировок.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (котировка цен)

на поставку продукции для муниципальных нужд города Астрахани.

Кому ________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

Объект ______________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

Поставщик____________________________________________________________________

наименование, место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О.,

_____________________________________________________________________________

место жительства (для физического лица), банковские реквизиты

_____________________________________________________________________________

участника размещения заказа

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок поставки  товара (выполнения работ, оказания услуг)__________________________

Цена товаров (работ, услуг) с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей___________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг __________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В случае Вашего подтверждения принятия нашей заявки обязуемся поставить данную продукцию в соответствии со сроками, указанными в запросе котировки цен.

С условиями оплаты согласны.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании нашей заявки, победившей в конкурсе, будет выполнять роль обязательного контракта между нами.

__________________________		_____________	________________________

(подпись руководителя, печать)		        (дата)			     (телефон)