06.10.2008 г.

Запрос котировок цен № _______.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации г. Астрахани (414040, г. Астрахань, ул. Чехова, 10, тел./факс: 25-10-15, телефон для справок – 25-37-16, предусматривает размещение заказа на установку приборов учета тепловой энергии с заменой элеваторного узла № 3 и узла ГВС в здании общежития по ул. Авиационная, 5 (г. Астрахань, ул. Авиационная, 5).

Состав и объемы работ указаны в приложениях № 3 «Дефектная ведомость» и № 4 «Ведомость ресурсов».

Максимальная стоимость – 249 344 рубля 95 копеек, включает все необходимые расходы и обязательные платежи, НДС.

Срок выполнения работ – 30 дней с момента заключения контракта, работы оплачиваются из городского бюджета, безналичный расчет, аванс – 30% в процессе выполнения работ, полный расчет по мере поступления денежных средств из городского бюджета  до 25.12.2008 г.

Контракт заключается с подрядчиком, указавшим наименьшую цену. Контракт с победителем должен быть заключен не ранее 5-ти и не позднее 20 дней после размещения протокола котировочной комиссии на сайте.

В случае Вашего согласия выполнить данные работы просим предоставить котировку цен по вышеуказанному адресу каб. 16 в срок до 10.10.2008 г. включительно до 17 ч. 30 мин. включительно.

Цена предлагаемой продукции (работ, услуг) должна быть указана с учетом затрат на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировок цен и предоставление подрядчиком котировки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение:

- Запрос котировки цен

- Котировочная заявка

- Дефектная ведомость

- Ведомость ресурсов

- Проект муниципального контракта

Заместитель мэра города по ЖКХ-

председатель комитета по

жилищно-коммунальному хозяйству				               Г.В. Диденко