01.12.2008

Запрос котировок цен № 114.

Уважаемые господа!

Администрация Ленинского района г.Астрахани (414040, г.Астрахань, ул. Ак. Королева, д.26,тел.54-06-54, факс.54-40-30) предусматривает размещение  заказа на обустройство детской площадки по ул. Б. Алексеева,43и 43 корп.1

Состав и объемы работ:

- планировка площадей ручным способом, группа грунтов:2 – 230 м2,

- перевозка грузов автомобилями -самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера. Расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1- 153 т.

- грунт- 60м3,

-земля растительная – 30м3

Максимальная стоимость  - 51112  рублей, включает все необходимые расходы и обязательные платежи, страхование строительных рисков- 1%,НДС.

Производство работ должно осуществляться с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, с соблюдением противопожарных норм и правил.

Срок выполнения работ – 5 дней, работы оплачиваются из городского бюджета. Безналичный расчет, после подписания акта выполненных работ. Авансирование 30%.

Договор заключается с поставщиком, указавшим наименьшую цену. Договор с победителем должен быть заключен не ранее 5-ти дней после размещения протокола на сайте, но не позднее 20 дней.

В случае Вашего согласия выполнить данные работы просим предоставить котировку цен по вышеуказанному адресу каб.№ 20 в срок до  05.12.2008г.  до 17ч.30 мин. включительно. Телефон для справок 54-06-60, 54-06-54, факс 54-40-30.

Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат на уплату обязательных платежей.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление поставщиком котировки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: 1.Запрос

2.Заявка

3. Проект контракта

Заместитель мэра города по территории-

глава администрации Ленинского района				            В.В. Коломин