УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель мэра города

-председатель комитета

имущественных отношений

г.Астрахани

М.Р.Шабанова___________

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (проект)

г.Астрахань                                                                                                                                            «___»_______ 2009 г.

Комитет имущественных отношений г.Астрахани, в лице председателя комитета ___________________, действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем Заказчик, и ______________________________________________, в лице ____________________,  действующего на основании ________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, являющийся победителем отбора поставщиков для муниципальных нужд (протокол заседания котировочной комиссии № _________ от «___ » ________ 2009г.), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика выполняет и сдает, а Заказчик оплачивает и принимает работы по выполнению кадастровых работ, необходимых для подготовки межевых планов земельных участков, подготовки материалов для постановки на кадастровый учет земельных участков для строительства по 15 объектам, которые указаны в перечне   земельных участков  (согласно Приложению 1) , в соответствии с заданием (Приложение 2) и календарным планом (Приложение 3). Далее по тексту настоящего контракта - Работы.

2. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1.  Цена выполнения Работ составляет: ___________________________________________________  
	2.2.    Цена выполнения Работ, указанная в пункте 2.1  настоящего договора, оплачивается Заказчиком в

следующем порядке:

в течение 3 рабочих дней с момента завершения выполнения Подрядчиком всех Работ по настоящему контракту и подписания Сторонами акта приема-передачи ( взаиморасчеты будут производиться по каждому объекту  отдельно, согласно Приложению 1).

- Заказчик считается надлежаще выполнившим пункт 2.2 настоящего контракта со дня предоставления Подрядчику документа, подтверждающего факт оплаты.

- Срок выполнения Работ: - Подрядчик приступает к выполнению Работы со дня подписания контракта и выполняет их в срок до 01.07.2009г., с учетом правил установленных в подпунктах 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 пункта 2.5 и пунктом 2.6.

2.5.	В срок выполнения Работ не входит время, необходимое для:

2.5.1. Получения разрешения на производство топографо-геодезических работ    и планшетов в органах

архитектуры и градостроительства.

2.5.2. Подготовки, проверки  и подписания  кадастровой  выписки  о  земельном  участке, кадастрового

плана территории и/или кадастрового паспорта земельного   участка      в   территориальном   отделении

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

2.5.3. Согласования, в порядке установленном действующим законодательством, местоположения

границ земельного участка.

2.6.	 Течение срока выполнения Работ приостанавливается:

2.6.1. Со дня уведомления Подрядчиком Заказчика о возникшей  необходимости получения Подрядчиком от Заказчика дополнительных документов, доверенностей, информации и сведений,  необходимых для выполнения Работ, до дня их предоставления Заказчиком.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.	Подрядчик обязан:

3.1.1.	Выполнить Работы надлежащим образом в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, на основании представленных Заказчиком, и полученных самостоятельно, документов и сведений в установленный настоящим контрактом срок.

3.1.2.Предоставлять Заказчику устные консультации по вопросам непосредственно связанным с
выполняемыми Работами.

3.1.3.Предоставить Заказчику,  по акту приема-передачи следующие документы:

- по  одному экземпляру межевого плана земельного участка (согласно приложениям 1,2,3);

- по четыре экземпляра кадастрового паспорта земельного участка (согласно приложениям 1.2.3).

Подрядчик имеет право предоставить Заказчику, а Заказчик обязан принять, как и все вышеуказанные документы одновременно, после выполнения всех Работ по настоящему контракту, так и часть из них, после выполнения части Работ по настоящему контракту.

3.2.	Заказчик обязан:

3.2.1.Оказывать  Подрядчику  содействие в выполнении  Работ по настоящему договору, в том    числе
предоставлять    Подрядчику     документы,   доверенности,   информацию и    сведения, необходимые   для   выполнения     Работ.   В случае      невозможности   их предоставления   заблаговременно сообщать    об   этом   Подрядчику в   письменном     виде.

3.2.2. Обеспечивать доступ работников Подрядчика на  земельные  участки    непосредственно или косвенно связанные с выполнением Работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1  За нарушение сроков, установленных п.2.4 настоящего контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от стоимости работ за каждый день просрочки.

4.2 Подрядчик, не исполнивший Работу либо исполнивший ее ненадлежащим образом, несет ответственность  в соответствии с действующем законодательством Российской Федерации.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2  Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

5.3. Подрядчик имеет право без согласия и без уведомления Заказчика привлекать к выполнению Работ третьих лиц.

5.4 Контракт может быть расторгнут по согласованию Сторон или решению суда по основаниям предусмотренным гражданским законодательством.

5.5 Все извещения, уведомления, отказы и предупреждения, как предусмотренные так и не предусмотренные настоящим контрактом, производятся Сторонами в письменном виде и вручается либо представителю Стороны под роспись, либо отсылаются заказным письмом с уведомлением.

5.6  Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

5.7  Настоящий контракт составлен в трех подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон по контракту и для управления муниципального заказа администрации города, имеющими равную юридическую силу, скрепленными печатями и подписями Сторон.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик:                                                                                         Заказчик:

Комитет имущественных отношений

города Астрахани.

414000 г.Астрахань,ул.Ленина,14

р/с 40204810500000000191 ГРКЦ ГУ Банка

России по АО , БИК 041203001

ИНН 3015000383  КПП 301501001

КС 02015130050

тел. 44-47-42, факс 39-10-41

____________________                                                        _______________________