УТВЕРЖДАЮ: ___________________ И.Е. Болдырев

СМЕТА

Наименование объекта:            Поверочные расчеты тепловых сетей и схем тепловых пунктов в

микрорайоне Астрахань-II

Наименование организации    Управление городского хозяйства и благоустройства

заказчика:	    администрации г. Астрахани

Раздел 1. Определение трудоемкости (трудозатрат) выполняемой работы

| № пп | Наименование проектных работ | Исполнители |  | Кол-во чел/дн | Среднедневная з/пл | Заработная плата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во | должность |  |  |  |
| 1 | Выполнение расчетов | 1 | ГИП | 4 | 650 | 2600 |
|  | схем и оборудования четырех тепловых пунктов общей мощностью – 16 мВт | 1 1 1 | Гл.спец. Рук.гр. Инженер | 4 8 28 | 520 495 450 | 2080 3960 12600 |
| 2 | Поверочные расчеты диаметром тепловых сетей в мкр. Астрахань-II | 1 1 1 | ГИП Рук.гр. Вед.инж. | 5 10 20 | 650 495 451 | 3250 4950 9021 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 38461 |

Раздел 2. Определение стоимости работ

| № пп | Наименование показателей | Ед.изм. | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая зарплата непосредственных исполнителей | руб. | 38461 |
| 2 | Коэффициент отношения заработной платы непосредственных исполнителей к себестоимости |  | 0,3 |
| 3 | Себестоимость, исходя из установленного коэффициента (стр.1/стр.2) | руб. | 128205 |
| 4 | Уровень рентабельности (по отношению к себестоимости) | % | 14 |
| 5 | Прибыль (стр.3*стр.4/100) | руб. | 17949 |
| 6 | Стоимость работы (стр.3 + стр.5) | руб. | 146153 |
| 7 | НДС | руб. | 26308 |
| 8 | ИТОГО с НДС 18 % | руб. | 172461 |

Всего стоимость работ:  Сто семьдесят две тысячи четыреста шестьдесят один рубль

Составил: